Helder Orchestration Model

Implementatiedocument voor Hugoherbots.ai (Chat Engine)

Versie: v1.0  |  Datum: 19 January 2026

Dit document beschrijft hoe we de chat engine logischer aansturen door orchestration expliciet te maken in configuratie (coach_overlay_v3.json), met context-layers, roleplay-gates en artifacts als brug tussen fases 2-3-4.

# 1. Doel en scope

Doel: de chat engine logischer aansturen door de oefenvorm per techniek expliciet te maken. Dit voorkomt artificiele rollenspellen op micro-technieken en maakt geloofwaardige, sequentiele training over EPIC-fases (2-3-4) mogelijk.

Scope: configuratie + backend orchestration (server/v2) + sessie-opslag.

Niet in scope: UI design details; wel de benodigde UX-berichten bij gates.

Compatibiliteit: V3 moet naast V2 kunnen draaien (feature flag).

# 2. Probleem dat we oplossen

In de huidige V2 flow is orchestration te grof: alles is ofwel coach chat, ofwel (te snel) roleplay. Daardoor ontstaan vier structurele problemen.

Te vroeg roleplay: deeltechnieken zoals 2.1.1 (feitgerichte vragen) zijn geen natuurlijke rollenspellen op zich.

Geen gates: fase 3 roleplay kan starten zonder dat discovery (fase 2) is gedaan of samengevat.

Geen cross-fase continuiteit: de klant in fase 3/4 voelt als een nieuwe persona, los van de eerdere discovery.

Onvoldoende context voor realisme: pains, baten, typische bezwaren en lastige openingsvragen ontbreken vaak.

# 3. Designprincipes

Orchestration hoort in configuratie (overlay), niet verspreid in hardcoded if/else in engines.

Progressive disclosure: verzamel alleen context die nodig is voor de volgende stap; niet alles upfront.

Roleplay is een macro-oefenvorm: pas starten wanneer context en prerequisites aanwezig zijn.

Artifacts zijn de brug tussen fases: discovery_brief (2->3) en offer_brief (3->4).

Backwards compatible: V2 velden blijven geldig; V3 velden zijn optioneel tot feature flag aan staat.

# 4. Concepten en definities

## 4.1 Modi

CONTEXT_GATHERING: Hugo verzamelt context via LSD (Luisteren, Samenvatten, Doorvragen).

COACH_CHAT: Hugo coacht (Socratisch) en helpt de vertaalslag naar de realiteit van de verkoper.

ROLEPLAY: Hugo verdwijnt volledig; AI speelt de klant/prospect.

FEEDBACK: nabespreking na roleplay (observatie, reflectieve vraag, micro-experiment).

## 4.2 Learning functions (oefenvormen)

COACH_TRANSLATE: uitleg + vertaling naar de specifieke context van de gebruiker (geen roleplay).

MICRO_DRILL: korte oefening op formulering/flow binnen 1 techniek (optioneel met mini-simulatie).

ROLEPLAY_DRILL: rollenspel op 1 techniek met ingestelde klanthouding (bv. bezwaar).

ROLEPLAY_INTEGRATED: rollenspel over meerdere technieken (bundel/fase) met EPIC-progressie.

## 4.3 Context layers

Context wordt opgebouwd in lagen. Elke laag bestaat uit concrete slots/velden die de engine kan verzamelen en vervolgens gebruiken in coaching en roleplay.

| Layer | Doel | Voorbeeldslots |
| --- | --- | --- |
| base | Personalisatie en setting | sector, product, klant_type, verkoopkanaal, ervaring |
| scenario | Gespreksrealiteit (start van gesprek) | afspraak_type, rol gesprekspartner, lastige_openingsvragen, DMU |
| value_map | Probe/Impact laten landen op baten | pains, baten, koopredenen_recent, usp_naar_baat_map |
| objection_bank | Realistische afritten/closing | bezwaren_typisch, twijfels_typisch, uitstelredenen_typisch |
| offer_map | Fase 3/4 coherent maken | oplossing_kern, voordelen, bewijsvoering, prijsrange |

## 4.4 Artifacts

Artifacts zijn gestructureerde samenvattingen die door de engine worden opgebouwd en doorgegeven tussen fases. Ze maken sequentiele training mogelijk zonder dat context telkens opnieuw moet worden opgevraagd.

scenario_snapshot: bewaart persona-seed en scenario-parameters zodat dezelfde klant hergebruikt kan worden.

discovery_brief: output van fase 2 (pains, baten, criteria, urgentie). Vereist voor fase 3 roleplay.

offer_brief: output van fase 3 (OVB en next step). Vereist voor fase 4 roleplay.

# 5. Coach overlay V3 - wat komt erbij

coach_overlay_v3.json behoudt de V2 velden (default_mode, roleplay_capable, roleplay_default) en voegt een orchestrator sectie toe per techniek.

Belangrijkste nieuwe velden:

context_depth: LIGHT | STANDARD | DEEP (hoeveel context minstens nodig is).

learning_function: COACH_TRANSLATE | MICRO_DRILL | ROLEPLAY_DRILL | ROLEPLAY_INTEGRATED.

context_layers_required: lijst van context layers die aanwezig moeten zijn.

artifacts_in/artifacts_out: prerequisites en outputs.

roleplay_gates: expliciete voorwaarden voor mode switch naar ROLEPLAY.

persona_policy: wanneer persona hergebruiken vs nieuw genereren.

recommended_bundle: verwijs micro-technieken naar de bundel waar integratie-oefening zinvol is.

Voorbeeld (conceptueel):

{

"2.1.1": {

"default_mode": "COACH_CHAT",

"roleplay_capable": false,

"orchestrator": {

"learning_function": "COACH_TRANSLATE",

"context_depth": "LIGHT",

"recommended_bundle": "2.1"

}

}

}

# 6. Orchestration flow per fase

Dit hoofdstuk beschrijft de gewenste standaardflow. De orchestrator kan hiervan afwijken op basis van gebruikersintentie (bv. ervaren gebruiker die direct wil oefenen).

| Fase | Primaire oefenvorm | Minimale prerequisites | Outputs (artifacts) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 (pre-contact) | COACH_TRANSLATE / MICRO_DRILL | base (prospect/markt info) | scenario_snapshot (optioneel) |
| 1 (opening) | MICRO_DRILL | base + scenario (light) | scenario_snapshot |
| 2 (discovery / EPIC) | ROLEPLAY_INTEGRATED | base + scenario + value_map + objection_bank (standard/deep) | discovery_brief + scenario_snapshot |
| 3 (aanbeveling / OVB) | ROLEPLAY_INTEGRATED | discovery_brief + offer_map | offer_brief |
| 4 (closing) | ROLEPLAY_DRILL + ROLEPLAY_INTEGRATED | offer_brief + objection_bank | n.v.t. (feedback + next steps) |

# 7. Roleplay gates

Roleplay mag alleen starten als gates slagen. Gates zijn expliciet en user-friendly: de engine blokkeert niet stil, maar legt uit wat ontbreekt en biedt een korte weg om het aan te vullen.

Gate type A: context gate (vereiste context layers / depth).

Gate type B: artifact gate (artifacts_in aanwezig).

Gate type C: technique gate (learning_function staat roleplay niet toe).

Gate type D: phase gate (initial_epic_phase consistent met fase en artifacts).

Voorbeeld gate-check (conceptueel):

if learning_function in ["COACH_TRANSLATE"]:

deny_roleplay("Deze oefening is bedoeld als vertaalslag, niet als rollenspel.")

if "discovery_brief" in artifacts_in and not session.artifacts.discovery_brief:

deny_roleplay("We missen nog de discovery samenvatting uit fase 2. Wil je eerst fase 2 oefenen of zal ik gericht context vragen?")

if not has_context_layers(context_layers_required):

ask_context_for_missing_layers()

# 8. Artifact lifecycle en opslag

## 8.1 Waar komen artifacts vandaan?

scenario_snapshot: bij start van een roleplay (of na context gathering), serialize persona seed + scenario parameters.

discovery_brief: na een ROLEPLAY_INTEGRATED in fase 2, automatisch genereren op basis van de sessie (gesprekhistoriek + evaluator signals).

offer_brief: na fase 3 roleplay, automatisch genereren op basis van OVB segmenten en overeengekomen next steps.

## 8.2 Persistente opslag (cross-session)

Als gebruikers fase 2 vandaag doen en fase 3 morgen, moet discovery_brief persistent zijn. Daarom onderscheiden we:

Session artifacts: geldig binnen dezelfde sessie (v2_sessions.artifacts).

User artifacts/context: optioneel per user (users.persistent_context) voor hergebruik over sessies.

# 9. Implementatieplan (gefaseerd)

Aanbevolen aanpak: begin met V3.0 (gates + config parsing) en breid daarna uit met artifacts en extra context layers. Dit minimaliseert risico en houdt V2 stabiel.

| Release | Doel | Belangrijkste changes | Risico |
| --- | --- | --- | --- |
| V3.0 | Orchestrator leest V3 + enforce basis gates | orchestrator service, checkRoleplayGates(), initial_epic_phase support | Medium |
| V3.1 | Session artifact storage | DB: v2_sessions.artifacts jsonb + CRUD + scenario_snapshot | High |
| V3.2 | discovery_brief generatie | post-roleplay summarizer + evaluator ondersteuning + gate op fase 3 | High |
| V3.3 | Extended context layers | context_engine uitbreiden: value_map + objection_bank + offer_map (progressive) | Medium |
| V3.4 | Cross-session persistence | users.persistent_context jsonb + select/reuse policy | Medium |
| V3.5 | UI hints | recommended_bundle: banners/suggesties + video deep links | Low |

# 10. Backend wijzigingen (concreet)

## 10.1 Nieuwe modules

server/v2/orchestrator.ts: laad coach_overlay_v3, bepaal next mode, enforce gates, select context prompts.

server/v2/artifact-manager.ts: opslaan/lezen van session artifacts en (optioneel) user artifacts.

server/v2/context-layers.ts: definieer slots per layer + missing slots detection.

## 10.2 Aanpassingen aan bestaande engines

context_engine.ts: uitbreiden met progressive context voor value_map/objection_bank/offer_map.

roleplay-engine.ts: respecteer initial_epic_phase en persona_policy (reuse scenario_snapshot).

coach-engine.ts: support auto-offer policy (turn counter) en start roleplay pas na gates.

evaluator.ts (optioneel): structured outputs gebruiken om discovery_brief betrouwbaarder te genereren.

# 11. Data model (DB) wijzigingen

Minimale DB wijziging voor V3.1: artifacts opslaan per sessie.

ALTER TABLE v2_sessions

ADD COLUMN artifacts jsonb DEFAULT '{}'::jsonb;

Optioneel voor cross-session (V3.4):

ALTER TABLE users

ADD COLUMN persistent_context jsonb DEFAULT '{}'::jsonb;

# 12. UX/Copy voor gate-berichten

Gate-berichten moeten concreet zijn en altijd een next step bieden. Voorbeelden:

"Voor deze oefening is een rollenspel pas zinvol als we je pains en baten scherp hebben. Zullen we dat eerst kort in kaart brengen?"

"Ik kan fase 3 pas realistisch spelen als ik weet wat we in fase 2 ontdekt hebben. Wil je eerst fase 2 oefenen of zal ik je 3 gerichte vragen stellen om die samenvatting te maken?"

"Deze techniek is een micro-vaardigheid. Ik stel voor: eerst samen 3 sterke varianten formuleren, en daarna oefenen we het in de Explore-bundel."

# 13. Teststrategie

Unit tests: checkRoleplayGates() combinatoriek (context missing, artifact missing, learning_function restrictions).

Integration test: fase 2 integrated roleplay -> discovery_brief opgeslagen -> fase 3 roleplay toegestaan en persona hergebruikt.

Regression: V2 gedrag blijft identiek wanneer feature flag uit staat.

# 14. Appendix - suggested artifact schemas

## 14.1 scenario_snapshot

{

"persona_seed": "string",

"segment": "SME|midmarket|enterprise",

"sector": "string",

"role": "decision_maker|influencer|user",

"dynamics": {"rapport": 0.3, "tension": 0.2, "commit": 0.1},

"created_at": "ISO-8601"

}

## 14.2 discovery_brief

{

"as_is": "samenvatting huidige situatie",

"pains": ["..."],

"desired_outcomes": ["..."],

"baten": ["..."],

"criteria": ["budget", "timing", "risk"],

"urgency": "low|medium|high",

"proof_points_needed": ["..."],

"notes": "vrije notities"

}

## 14.3 offer_brief

{

"solution": "...",

"ovb": [

{"expectation": "...", "oplossing": "...", "voordeel": "...", "baat": "..."}

],

"risks_remaining": ["..."],

"next_step": "meeting|proposal|order",

"timeline": "..."

}

Einde document.